STREW-VISION 개발 운영 가이드 (PM)

실제 리포지토리 분석 반영판 · 2026-07-02

0. 현재 개발 현황 요약 (Notion 문서 대조 결과)

Notion "#System Setting" 문서와 실제 로컬 리포지토리(C:\STREW_VISION)를 대조한 결과, Jetson Nano 쪽은 문서에 없는 내용까지 포함해 실제로는 더 진행되어 있는 반면, AWS/백엔드·Arduino·대시보드 쪽은 문서상 완성된 것처럼 서술되어 있으나 실제 코드는 대부분 비어 있습니다.

| 영역 | 문서(Notion) 서술 | 실제 리포지토리 상태 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| Jetson 비전(YOLO) | YOLO는 placeholder 수준 | 학습된 가중치 존재(yolo-train-12), 추론 엔진(ai/detector/engine.py)은 NotImplementedError 스텁 | 문서와 일치 (미완성 맞음) |
| Jetson 로봇 제어 | strew_robot(main/agent/cloud_client/vision_source/arduino_link) 골격 | 위 파일 모두 존재 + 문서에 없는 robot/ 패키지(uart, packet, protocol, state_machine, task_manager) 추가 발견 | 문서보다 더 진행됨(미문서화) |
| 카메라/센서 | CSI 카메라 + OpenCV 윤곽선 감지만 언급 | IMX708 리눅스 드라이버(11개 파일, 실제 커널모듈) + HuskyLens 컬러 라벨링(251줄) 존재 | 문서에 없는 항목, 실제로는 더 진행됨 |
| AWS_SYSTEM / 백엔드 | FastAPI 7개 API, DynamoDB, Docker, Terraform 완성 | strew-backend/main.py 0줄(빈 파일), requirements.txt만 존재. Terraform/Docker 파일 없음 | 심각한 불일치 – 문서상 완성, 실제는 미착수 |
| Arduino Mega | arduino_mega/strew_mega_receiver.ino 예제 수신부 존재 | strew-arduino/에 README.md, platformio.ini만 존재, .ino/.cpp 소스 없음 | 불일치 – 실제 코드 없음 |
| 대시보드 | Node/Express/SQLite 대시보드, API 3종 구현 | strew-dashboard/에 package.json, README만 존재, 소스코드 없음 | 불일치 – 실제 착수 전 |
| 아키텍처 문서 | 00_SYSTEM_OVERVIEW.md ~ 05_FILE_MAP.md 존재한다고 서술 | docs/Architecture에 2개 문서만 존재(JETSON_AWS_MEGA_INTEGRATION_PLAN, JETSON_ROBOT_STRUCTURE_SUMMARY) | 불일치 – 서술된 문서 없음 |
| docker-compose.yml | 언급 없음 | 루트에 존재하나 내용 0바이트(빈 파일) | 방치된 빈 설정 파일 |

결론: 프로젝트 전체를 놓고 보면 "Jetson Nano 파트"가 가장 실체가 있는 영역이며, 오히려 문서에 기록되지 않은 하드웨어 드라이버·로봇 상태머신·YOLO 학습 산출물까지 존재합니다. 반면 문서가 완성됐다고 서술한 백엔드/Arduino/대시보드는 사실상 스캐폴딩(폴더+빈 파일) 수준입니다. 아래 STEP별 가이드는 이 실제 상태를 기준으로 다시 작성되었습니다.

STEP 1. 프로젝트 목표 정의

프로젝트명: STREW-VISION

목적: 딸기 생육 상태와 질병을 AI Vision(YOLO 객체 탐지 + HuskyLens 컬러 인식)으로 분석하고, Jetson Nano와 Arduino Mega2560을 이용해 로봇이 자동으로 관찰·방제 작업을 수행하는 온실 자동화 시스템 구축

기능 목록

- 잎/열매 검출 (YOLO 기반 – 학습 완료, 추론 파이프라인 미연결)

- QR·컬러 인식 (HuskyLens 기반 – 부분 구현)

- Jetson ↔ Arduino UART 통신 (패킷/프로토콜 – 스캐폴딩 수준)

- 로봇 상태 관리 (상태 머신·작업 관리자 – 구현 진행 중)

- 클라우드 연동 (API 클라이언트 구현, MQTT/동기화 – 미구현)

- 대시보드 모니터링 (미착수)

최종 결과물

Jetson Nano의 실시간 비전 분석 결과를 UART로 Arduino Mega2560에 전달 → Arduino가 로봇 동작(모터/그리퍼 등)을 실행 → 처리 결과를 백엔드·대시보드에 보고하는 통합 온실 자동화 로봇 시스템

개발 범위 (실제 리포지토리 기준)

- JETSON_ROBOT – 비전/AI, 로봇 제어, 클라우드 연동 (가장 진척됨)

- strew-arduino – Arduino Mega2560 펌웨어 (착수 전)

- strew-backend – 서버/API (착수 전)

- strew-dashboard – 모니터링 대시보드 (착수 전)

- strew-hardware – BOM/CAD/PCB/배선 자료

- docs – 아키텍처 문서

STEP 2. 요구사항 정의 (실제 구현 상태 포함)

AI가 가장 먼저 읽는 문서. 각 요구사항에 현재 구현 상태를 명시해 실제 착수 우선순위를 판단할 수 있도록 함.

| ID | 요구사항 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- |
| REQ-001 | 잎을 검출해야 한다 | 부분 구현 – YOLO 학습 데이터/가중치 존재, 추론 엔진 미연결(스텁) |
| REQ-002 | 열매를 검출해야 한다 | 부분 구현 – 위와 동일 |
| REQ-003 | QR/컬러를 인식해야 한다 | 부분 구현 – huskylens_color_labels.py(251줄) 구현, ai/qr 모듈은 빈 스텁 |
| REQ-004 | Jetson은 UART Packet을 생성한다 | 스캐폴딩 – robot/packet.py(6줄), protocol.py(3줄)만 존재, 실제 포맷/체크섬 로직 없음 |
| REQ-005 | Arduino는 ACK를 반환한다 | 미구현 – strew-arduino에 실제 소스코드 없음(README/설정파일뿐) |
| REQ-006 | Jetson 로봇은 백엔드 서버와 통신한다 | 부분 구현 – cloud_client.py/api_client.py 존재하나 대상 백엔드(strew-backend)가 비어있어 실연동 불가 |
| REQ-007 | CSI 카메라(IMX708)를 인식해야 한다 | 구현됨 – 리눅스 드라이버 소스 11개 파일 존재 |
| REQ-008 | 로봇은 상태 머신으로 작업을 관리한다 | 구현 진행 중 – state_machine.py(75줄), task_manager.py(19줄) |
| REQ-009 | 백엔드는 로봇 작업 요청/응답 API를 제공한다 | 미구현 – strew-backend/main.py 빈 파일 |
| REQ-010 | 모니터링 대시보드를 제공한다 | 미구현 – strew-dashboard 소스코드 없음 |

STEP 3. 디렉터리 구조 정의 (실제 구조 기준)

Architecture Agent가 설계를 맡되, 아래는 현재 실제 리포지토리 구조와 각 폴더의 실질 역할·완성도임.

| 폴더 | 역할 | 완성도 |
| --- | --- | --- |
| JETSON_ROBOT/ai | 비전 처리(YOLO detector, QR/segmentation/tracker) | 대부분 스텁 (camera.py만 실구현 96줄) |
| JETSON_ROBOT/robot | 로봇 제어(UART, 패킷, 상태머신, 작업관리) | 스캐폴딩~부분 구현 |
| JETSON_ROBOT/cloud | 클라우드/백엔드 통신(API, MQTT, 동기화) | api_client만 구현, mqtt/sync 미구현 |
| JETSON_ROBOT/JETSON | IMX708 카메라 드라이버, HuskyLens 연동 | 구현됨 |
| JETSON_ROBOT/strew_robot | 레거시 로봇 에이전트(main/agent/cloud_client/vision_source/arduino_link) | 구현됨 – robot/ai와 역할 중복, 정리 필요 |
| JETSON_ROBOT/tests | 테스트 코드 + YOLO 학습 산출물 | 학습 산출물(yolo-train-12) 존재 |
| strew-arduino | Arduino Mega2560 펌웨어 | PlatformIO 뼈대만 존재, 코드 없음 |
| strew-backend | 서버/API(FastAPI 등) | main.py 빈 파일, 미착수 |
| strew-dashboard | 모니터링 대시보드 | package.json/README만 존재, 미착수 |
| strew-hardware | BOM/CAD/PCB/배선/데이터시트 | 자료 보유 |
| docs | 아키텍처 문서 | 2개 문서만 존재(Notion 서술과 불일치) |
| strew-jetson | 용도 불명 – README만 존재 | JETSON_ROBOT과 이름 중복, 정리 대상 |

주의: strew_robot(레거시)과 robot/ai(신규)가 유사 기능을 중복 구현 중인 것으로 보이므로, Architecture Agent는 다음 작업으로 통합 여부를 먼저 판단해야 함.

STEP 4. 개발 규칙 정의

신규 코드부터 아래 규칙을 일괄 적용 권장 (기존 스텁 파일 리팩터링 시에도 동일 적용):

- Python 3.10+ (Jetson), Python 3.11 (백엔드)

- PEP8 준수

- Type Hint 필수

- Google Style Docstring – 모든 함수 작성

- Exception 처리 필수 (빈 raise NotImplementedError 상태로 방치 금지)

- print() 금지, logging 사용

- Relative Import 금지

- 빈 스텁 파일은 TODO 주석과 이슈 번호를 명시해 추적

STEP 5. Agent 역할 정의

Architecture Agent

- 프로젝트 구조만 설계한다

- 코드는 작성하지 않는다

- 현재 strew_robot ↔ robot/ai 중복 구조 정리안을 최우선 산출물로 제시한다

Coding Agent

- 설계된 구조만 사용한다

- 새 폴더 생성 금지

- 새 라이브러리 추가 금지

Validation Agent

- Import, Directory, Dependency, File Missing, API 연결 여부 검사

- 빈 파일(0바이트)·스텁 함수(NotImplementedError) 목록화

STEP 6. 개발 순서 정의 (현재 진척도 반영 재조정)

기존 예시 순서(Architecture → Vision → Disease → QR → Motion → UART → Arduino → Dashboard → Integration → Deployment)는 Vision/Motion 쪽이 이미 일부 진행된 현재 상태와 맞지 않음. 공백 영역을 우선순위로 재조정:

- 1. strew-backend API 구현 (완전 공백 – 병목 지점)

- 2. strew-arduino 펌웨어 구현 (완전 공백)

- 3. Jetson AI 추론 파이프라인 완성 (ai/detector 스텁 → YOLO 가중치 연결)

- 4. Jetson robot/ 제어 로직 완성 (packet/protocol/motion)

- 5. strew_robot(레거시) ↔ robot/ai 통합 정리

- 6. Cloud 연동 완성 (mqtt, sync)

- 7. Dashboard 구현

- 8. 통합 테스트 → 배포

STEP 7. AI에게 작업 지시 (예시)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| Task | strew-backend FastAPI 서버 구현 |
| 범위 | strew-backend/ |
| 조건 | Python 3.11, FastAPI, Pydantic, Uvicorn |
| 완료 기준 | GET /health, POST /robot/request, GET /robot/next, POST /robot/response 4개 엔드포인트 동작 |
| 출력 | JSON REST API |

STEP 8. 구현 후 검증

Validation Agent 검사 항목:

- 파일 누락 여부 (특히 0바이트 스텁 파일)

- Import / Dead Code

- Dependency

- Naming / SOLID

- Exception 처리

- Memory Leak

- 문서(Notion 등)와 실제 코드 상태 일치 여부 – 이번 대조에서 드러난 것처럼 정기적 대조 필요

STEP 9. 수정

Review Agent → 문제점만 작성 (코드 수정 금지)

Coding Agent → Review 결과만 수정

STEP 10. 최종 통합

Integration Agent 검사 항목: UART, Vision, Motion, Arduino, Dashboard, Database, Logger

현재 상태 기준 통합 전 필수 선행 작업: strew-backend/Arduino 실제 구현, strew_robot↔robot 중복 제거

STEP 11. 최종 테스트

Vision → QR → Task → Motion → UART → Arduino → Servo → DONE (성공하면 Release)

핵심 역할

| 역할 | 사람(PM)이 할 일 | AI가 할 일 |
| --- | --- | --- |
| PM | 요구사항 정의 | - |
| Architect | 전체 구조 승인 | 구조 제안 |
| Task Manager | 작업 분배 | 작업 수행 |
| Reviewer | 결과 승인 여부 결정 | 리뷰 결과 생성 |
| Integrator | 최종 통합 판단 | 통합 지원 |

추천 운영 사이클

- ① 요구사항 작성

- ② Claude Code (설계/분석)

- ③ Codex (구현)

- ④ Claude Code (리뷰/검증)

- ⑤ Codex (수정)

- ⑥ Claude Code (최종 승인)

- ⑦ Git Commit

- ⑧ 다음 기능 개발

가장 중요한 원칙

AI에게 "코드를 만들어줘"라고 지시하기보다, "무엇을 만들고, 어떤 제약을 지켜야 하며, 완료 기준이 무엇인지"를 먼저 정의하는 것이 핵심이다.

매 기능마다 다음 5가지를 먼저 정하면 결과 품질이 크게 좋아진다:

- 목표: 무엇을 구현하는가?

- 입출력: 입력과 출력은 무엇인가?

- 제약: 사용할 기술, 금지 사항, 코딩 규칙은?

- 완료 기준: 언제 구현이 끝났다고 볼 것인가?

- 검증 방법: 어떤 테스트를 통과해야 승인할 것인가?

이 다섯 가지를 기준으로 Claude Code에는 설계와 검증을, Codex에는 구현을 맡기면 프로젝트를 훨씬 안정적으로 운영할 수 있다.